I. POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

- prace z zakresu pozyskania  – 1700,51 normogodzin katalogowych i godzin zegarowych,

- prace z zakresu półpodwieszonej zrywki drewna – 32,17 normogodzin katalogowych,

- prace z zakresu nasiębiernej zrywki drewna – 308 normogodzin katalogowych,

- prace z zakresu zrywki drewna nieskatalogowane- mechaniczne – 10 godzin zegarowych.

II. HODOWLA LASU

1. Pielęgnowanie gleby

- prace ręczne wykonywane wykaszarką – 829,14 normogodzin katalogowych.

2. Czyszczenia późne

- prace ręczne wykonywane pilarką – 1975,40 normogodzin katalogowych.

3. Przygotowanie gleby

- prace ręczne – 1558,76 normogodzin katalogowych.

Razem:

- prace ręczne – 1558,76 normogodzin katalogowych

- prace ręczne wykonywane wykaszarką/pilarką – 2804,54 normogodzin katalogowych.

III.  OCHRONA LASU PRZED CZYNNIKAMI BIOTYCZNYMI I ABIOTYCZNYMI

1. Jesienne poszukiwanie szkodników pierwotnych sosny

- prace ręczne – 36 normogodzin katalogowych.

2. Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną repelentami

- prace ręczne – 979,74 normogodzin katalogowych.

3. Naprawa grodzeń - wg potrzeb

- prace ręczne – 100 godzin zegarowych,

- prace ręczne wykonywane pilarką – 20 godzin zegarowych,

- prace wykonywane ciągnikiem – 16 godzin zegarowych.

4. Usuwanie zagrożeń abiotycznych (otrząsanie śniegu, usuwanie powalonych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi) - wg potrzeb.

- prace ręczne – 50 godzin zegarowych,

- prace ręczne wykonywane pilarką – 10 godzin zegarowych.

5. Kontrola nadzwyczajna zagrożenia lasu od owadów lub grzybów – wg potrzeb

- prace ręczne – 50 godzin zegarowych,

- prace ręczne wykonywane pilarką – 30 godzin zegarowych.

Razem:

- prace ręczne – 1215,74 normogodzin katalogowych i godzin zegarowych,

- prace ręczne wykonywane pilarką/wykaszarką – 60 godzin zegarowych,

- prace wykonywane ciągnikiem – 16 godzin zegarowych.

IV.  OCHRONA ZWIERZĄT SPECJALNEJ TROSKI

1. Czyszczenie i inwentaryzacja zasiedlenia skrzynek lęgowych

-prace ręczne – 152 normogodzin katalogowych ,

- prace wykonywane ciągnikiem – 36 godzin zegarowych,

- postój ciągnika – 9 godzin zegarowych.

2. Zawieszanie nowych skrzynek lęgowych

- prace ręczne – 60 normogodzin katalogowych ,

- prace wykonywane ciągnikiem – 18 godzin zegarowych,

- postój ciągnika – 6 godzin zegarowych.

Razem:

- prace ręczne – 212 normogodzin katalogowych ,

- prace wykonywane ciągnikiem – 54 godzin zegarowych,

- postój ciągnika – 15 godzin zegarowych.

V. OCHRONA ZWIERZYNY ŁOWNEJ – wg potrzeb

- prace ręczne – 48 godzin zegarowych,

- prace wykonywane ciągnikiem – 16 godzin zegarowych.

VI. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO

- prace ręczne wykonywane wykaszarką/pilarką – 217,7 normogodzin katalogowych i godzin zegarowych.

VII. OCHRONA PRZED POŻARAMI I SZKODNICTWEM

1. Konserwacja sprzętu w bazie p.poż, odnawianie oznakowań – wg potrzeb

- prace ręczne – 20 godzin zegarowych.

2. Mineralizacja pasów p.poż.

- prace wykonywane ciągnikiem – 27,68 normogodzin katalogowych.

3. Utrzymanie punktów czerpania wody – wg potrzeb

- prace ręczne – 40 godzin zegarowych,

- prace ręczne wykonywane pilarką  - 40 godzin zegarowych.

4. Porządkowanie terenu przy pasach p.poż

– prace ręczne – 342,99 normogodzin katalogowych.

5. Utrzymanie gotowości bojowej – od drugiego stopnia zagrożenia pożarowego, zapewnienie dyspozycyjności kierowcy ciągnika z pługiem i telefonem alarmowym podanym do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego. W przypadku zaistnienia pożaru, kierowca ciągnika z pługiem będzie wzywany do pożaru.

Razem:

- prace ręczne – 402,99 normogodzin katalogowych i godzin zegarowych,

- prace ręczne wykonywane pilarką/wykaszarką – 40 godzin zegarowych,

- prace wykonywane ciągnikiem – 27,68 normogodzin katalogowych.

VIII. UDOSTĘPNIENIE TERENU PARKU DLA TURYSTYKI – wg potrzeb

- prace ręczne – 174 godzin zegarowych,

- prace ręczne wykonywane pilarką/wykaszarką – 384 godzin zegarowych,

- prace wykonywane ciągnikiem – 32 godzin zegarowych,

- prace wykonywane równiarką – 8000m2.

IX. NAPRAWA I UTRZYMANIE DRÓG PARKU – wg potrzeb

- prace ręczne – 58 godzin zegarowych,

- prace wykonywane ciągnikiem – 42 godzin zegarowych.