Załącznik nr 6 do SIWZ

# UMOWA K- 3700 - …………/17

zawarta w dniu ............2017r. w Drawnie pomiędzy Drawieńskim Parkiem Narodowym, 73-220 Drawno, ul. Leśników 2; 
NIP 594-16-00-692, Regon 321169489 reprezentowanym przez ……………………………………………, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a ........................................... NIP ............................, REGON ………………………..

zwanym w dalszej części Umowy "Wykonawcą"

Przedmiotem umowy jest zadanie realizowane w ramach projektu pt. ”Rozwój bazy 
w Drawieńskim Parku Narodowym do prowadzenia edukacji ekologicznej na rzecz ochrony przyrody Puszczy Drawskiej” na podstawie umowy POIS.02.04.00-00-0010/16-00 współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Punkcie Informacyjnym DPN w Głusku ekspozycji w ramach wystawy „Wodny Świat”.

- 2. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę jest zgodny z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie której wyłoniono wykonawcę niniejszej umowy i określony jest w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ, dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością opisu przedmiotu umowy i podpisując niniejszą umowę uznaje ją za kompletną i wystarczającą do pełnej realizacji przedmiotu umowy.

- 4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, zachowując należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych przez niego usług.

§ 2

1.      Umowa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do …………………………

W związku z dofinansowaniem zadania, Zamawiający zobligowany jest rozliczyć zadanie w ściśle określonym terminie.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia (realizacji ) Harmonogramu prac przedłożonego z ofertą wraz z ich wyceną, obejmującą 3 płatności .  Zatwierdzony harmonogram  będzie podstawą do dokonania odbioru i dokonywania częściowych płatności.

2. Płatność nastąpi w 3 ratach zgodnie z etapami zatwierdzonego Harmonogramu o którym mowa w ust. 1.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy  w pierwszym kwartale roku 2018 które musi zostać wykonane do dnia 12.03.2018 r. Wykonawca otrzyma pierwsze wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie brutto ………………………, słownie ………………………………………złotych. Płatność w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego.

4. Za wykonanie drugiego etapu przedmiotu umowy do dnia 04.06.2018 r. Wykonawca otrzyma drugie wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie brutto z oferty tj. ………………………………., słownie ………………………………….. złotych. Płatność w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy w roku 2018 (data ostatecznego wykonania przedmiotu umowy zostanie spisana z formularza oferty wykonania) do dnia ……………… r. Wykonawca otrzyma trzecie wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie brutto z oferty tj. ………………………………., słownie ………………………………….. złotych. Płatność w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego.

6. Wystawienie każdej z faktur odbędzie się po podpisaniu protokołu częściowego za każdy zrealizowany etap według przedłożonego harmonogramu przez wyznaczonych przez Dyrektora Parku pracowników o których mowa w § 11  oraz przedstawiciela Wykonawcy.

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

- Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10 % Wartości Przedmiotu Umowy („Zabezpieczenie”).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w następującej formie: …………………………………………………………………………………..

- Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy 
w ciągu 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu jej za należycie wykonaną.

- Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy.

§ 5

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie usługi w każdym z określonych etapów przez w wysokości 1% za wartości całego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem pierwszego etapu prac z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj. ……………………………………….

c) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem drugiego etapu prac za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj. ……………………………………….

d) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem trzeciego etapu prac za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj. ……………………………………….

- Zamawiający w przypadku szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł.

- Za niewykonanie umowy w terminach określonych w §2  lub wykonanie nienależyte, skutkujące konsekwencjami dla Zamawiającego, w tym finansowymi związanymi z otrzymanym dofinansowaniem 
z   tytułu umowy nr POIS.02.04.00-00-0010/16-00  Wykonawca zobowiązany zostanie do zwrotu części wynagrodzenia adekwatnego do pokrycia wszelkich kar wynikających z zaniedbań Wykonawcy związanych z jego zadaniami na rzecz projektu wraz z odsetkami ustawowymi.

- Kary te nie będą przekraczały 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

- Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia określonego w  § 3  niniejszej umowy bez dodatkowego wezwania.

§ 6

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:

1) 	zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy zakresu rzeczowego.

- Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1bPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie Postępowania.

§ 7

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów 
i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych danym Zleceniem.

- W zakresie, w jakim:

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.),

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań (łącznie: „Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych w pkt 1 i 2 przez podwykonawców.

- Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób mających wykonywać te czynności, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę tych osób, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SIWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia.

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja Wykonawcy obejmuje cały przedmiot zamówienia ( w tym roboty budowlane,  instalatorskie, zakup sprzętu, itd.).

2. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego w zakresie przenoszenia dostarczonego sprzętu związanego ze zmianą siedziby oraz dysponowania zakupionym sprzętem, gdyż w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela. Zgodnie z powyższym, warunki dokonywania napraw w siedzibie właściciela pozostają bez zmian.

3. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż umowny termin na naprawę sprzętu, okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.

W razie, gdy naprawa sprzętu w okresie gwarancyjnym potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy sprzęt będzie naprawiany 2 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub odpowiedni, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3. Na nowo dostarczony sprzęt gwarancja biegnie od nowa.

4. Serwis gwarancyjny musi być świadczony w miejscu zainstalowania sprzętu t.j. w siedzibie Zamawiającego - w PIT Głusko, 66-520 Dobiegniew

5.  Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu systemu akwarystycznego:

- do momentu ustabilizowania systemu (1 rok) serwis 1x miesiąc

- od momentu ustabilizowania systemu (po roku) serwis 1x/2miesiące

6. W przypadku, gdy konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą Zamawiającego, wszystkie trwałe nośniki pamięci pozostaną w siedzibie Zamawiającego.

7. W przypadku niemożności naprawienia i konieczności wymiany uszkodzonych trwałych nośników pamięci na nowe, uszkodzone trwałe nośniki pamięci, pozostaną w siedzibie Zamawiającego do jego wyłącznej dyspozycji.

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone faksem. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania sprzętu.

9. Termin usunięcia awarii ustala się na nie później niż 3 dni robocze roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia

10. Termin na usunięcie usterek budowlanych i instalatorskich ustala się na do 7 dni roboczych licząc od momentu otrzymania zgłoszenia.

11. Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 3 dni robocze (licząc od momentu zgłoszenia awarii), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach.

- 12. W przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania obowiązków gwarancyjnych, Zamawiającemu, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, będzie służyło prawo zlecenia dokonania napraw zastępczych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- 13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z zabezpieczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi gwarancyjnej i serwisowej kar umownych lub odszkodowania bez dodatkowego wezwania.

- § 9

- Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:

1) 	zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy zakresu rzeczowego,

2) 	dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego,

3) 	sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się podwykonawca,

4)	oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę dla personelu podwykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać Przedmiot Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie Postępowania.

- W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ, zobowiązał się do samodzielnego wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca gwarantuje, że samodzielnie wykona te elementy Przedmiotu Umowy, tj. bez udziału podwykonawców („Obowiązek Samodzielnej Realizacji”).

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotowych filmów, oprogramowania i dokumentacji , oraz wszelkich elementów stanowiących przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych . W zakresie oprogramowania dedykowanego Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca z chwilą otrzymania ostatniej płatności przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 11

Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

- W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nie objętej postanowieniami Umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów bezpośrednich oraz do protokolarnego potwierdzania wykonania umowy będzie Pani Ewa Gławdel i Anna Farbotko.

§ 14

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Harmonogram prac

Załącznik nr 2 – Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę

Zamawiający:                                                                                                                                                     Wykonawca